ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA                                                    Anexa nr.1

CONSILIUL JUDEŢEAN                             la  Hotărârea nr.145/16.07.2025

| Beneficiar JUDEȚUL VRANCEA Nr. ..................../.................... | Aprob NICUȘOR HALICI Președintele Consiliului Județean Vrancea .......................................... L.S. |
| --- | --- |

NOTĂ CONCEPTUALĂ

„Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D”

1.Informații generale privind obiectivul de investiții propus

1.1.Denumirea obiectivului de investiții

„Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Președintele Consiliului Județean Vrancea pentru Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)

Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiției

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea - Consiliul Județean Vrancea în calitate de administrator al rețelei de drumuri județene

2.Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1.Scurta prezentare privind :

- Deficiențe ale situației actuale ;

Drumul județean 205L, face legătura între localitățile: Vrâncioaia – Spinești – Păulești – Tulnici – Int. DN2D – Negrilești – Soveja – DN2L.

Realizarea obiectivului de investiții: „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D”, este de interes județean pentru că odată cu acest obiectiv de investiții se realizează și dezvoltarea economico-socială a Județului Vrancea prin respectarea strategiilor județene și prin stabilirea dezvoltării urbanistice generale a acestuia și a unităților administrativ-teritoriale componente (pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate), prin asigurarea, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice și a celorlalte funcțiuni conexe acestui obiect de investiție, totul în sensul O.U.G. nr. 37/2019-privind Codul administrativ si O.G. nr.43/1997-priind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, articolele care stipulează atribuțiile ale consiliului județean.

Infrastructura rutieră susține această interconectivitate funcțională și spațială, mai ales pentru traficul rutier greu din Județul Vrancea.

Structurarea corectă, adaptată situației existente și de perspectivă, a rețelei de trafic și transport, generează o dezvoltare armonioasă a întregului județ, inclusiv în raport cu protejarea mediului înconjurător.

Sistemul actual al infrastructurii căilor de comunicație rutiere al Județului Vrancea și al zonei este astăzi incomplet în raport cu tipul de trafic, în special cu cel al traficului greu.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții;

Investiția este necesară și oportună pentru dezvoltarea județului Vrancea, pentru asigurarea premiselor unei dezvoltări durabile ulterioare din punct de vedere economic, urbanistic și social pentru a permite generației actuale dar și viitoare un mediu propice dezvoltării armonioase.

Necesitatea proiectului este argumentata de starea fizica a sectoarelor de drum  existent raportat la condițiile generale de circulație actuale cat si de perspectivă.

Impactul estimat este evidențiat prin:

- îmbunătățirea calității vieții (educație, sănătate, asistență și protecție socială, tehnologia informație și comunicării etc.), se va asigura un acces facil si in condiții de siguranță la localitățile componente ale unităților administrativ teritoriale de pe traseul drumului județean

- modificări socio-economice – se aduce o plus-valoare asupra zonelor traversate de drumul pe care se afla obiectivul de investiție

- punerea în valoare a potențialului turistic în zona traversata de drumul județean

- impactul asupra mediului – se elimină o parte din sursele de poluare prin creșterea calității sistemului rutier și eliminarea restricțiilor de circulație

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții.

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții în scenariul prin care acest drum nu s-ar realiza, ar conduce cel puțin la:

- riscul blocării circulației pe timp de iarna datorita condițiilor grele și nesigure de circulație;

- creșterea poluării mediului – implicând emisii de noxe și CO2 în mediul înconjurător;

- scăderea siguranței rutiere datorita stării tehnice necorespunzătoare in care se afla obiectivul propus.

2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investiții propus: „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D” ca obiectiv nou de investiție constituie un pas în față pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Județul Vrancea și asigurarea continuității fluxului de trafic, atât de mărfuri, cât și al autoturismelor, prin:

- asigurarea legăturii cu rețeaua de drumuri naționale ,

- asigurare siguranței rutiere prin eliminarea punctelor cu restricții de circulație si a zonelor cu stare tehnica necorespunzătoare.

Pentru asigurarea unei bune funcționalități al sistemului de trafic și transport al județului Vrancea, ce combină atât interesul național, cât și cel județean și local, este necesară realizarea obiectivului de investiție propus.

2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus:

Conform Strategiei de Dezvoltare județul Vrancea face parte din Regiunea Sud-Est, prin care  s-a studiat analiza accesibilității pe drumuri în contextul UE care a demonstrat gradul relativ de izolare regională și caracterul periferic al regiunii.

Strategiile, politicile și programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial se fundamentează pe STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI.

Unul din Obiectivele generale ale strategiei este:

-O.G. 2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive.

PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDEŢULUI VRANCEA PENTRU PERIOADA 2021-2027

Obiectiv general - Creșterea competitivității economiei și a atractivității județului Vrancea, reducerea disparităților existente între mediul urban și rural, în scopul creării unui climat favorabil dezvoltării.

2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții:

Nu este cazul. În prezent nu există acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiții.

Județul Vrancea este străbătut de CORIDORUL IX (HELSINKI, Vyborg – St.Peterburg – Pskov – MOSCOVA – Kaliningrad – Kiev – Ucraina – Chişnău – JUDEŢUL VRANCEA – județul Buzău –BUCUREŞTI – Dimitrovgrad – Alexandroupolis). Reședința județului, municipiul Focșani se află pe traseul reţelei transeuropene de transport rutier TEN - T, cât și al Coridorului paneuropean de transport internodal IX.

2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției:

Îmbunătățirea mobilității populației, bunurilor si serviciilor in județul Vrancea prin asigurarea conexiunii la rețeaua de drumuri naționale/europene (DN 2D) cât și a rețelei de drumuri comunale, drumuri de interes local.

Prin modernizarea sectoarelor de drum: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D se ating următoarele obiective:

-se asigură astfel o accesibilitate regională sporită a populației din zone tradiționale mai puțin dezvoltate (partea de nord a județului Vrancea).

-se va stimula dezvoltarea socio-economică a zonei rurale traversate, deoarece se facilitează accesul spre obiective de interes local și național;

-de asemenea se va facilita accesul locuitorilor zonei rurale traversate spre obiective turistice și culturale de importanță națională din Vrancea;

-se promovează coeziunea teritorială, prin îmbunătățirea conectivității și accesibilității la nivelul județului Vrancea. Rezulta astfel o serie de avantaje economice, precum extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor productive, creșterea competitivității agenților economici și a mobilității forței de muncă. La avantajele economice se adaugă avantajele sociale. În prezent accesul populației rurale la educația de bază și la serviciile de sănătate este împiedicată de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban – rural al medicilor și profesorilor. Prin modernizarea acestor sectoare din drumul județean 205L se va facilita accesarea serviciilor medicale și educaționale de către locuitorii zonelor rurale traversate. Avantajele economice și sociale rezultate astfel vor determina o creștere a atractivității zonelor rurale traversate stimulând dezvoltarea durabilă la nivel regional.

3.Estimarea suportabilității investiției publice

3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz:- costurile unor investiții similare realizate;- standarde de cost pentru investiții similare:

- costurile unor investiții similare realizate;

Unitatea administrativ teritoriala Județul Vrancea a mai derulat proiecte oarecum  similare ca si specific, fiecare lucrare având caracteristicile ei in ceea ce privește: soluțiile tehnice impuse prin Expertizele tehnice, caracteristici tehnice, tehnologii de execuție, valorile rezultate in urma elaborării documentațiilor tehnico-economice la faza de Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, valorile rezultate în urma organizării procedurilor de achiziții publice de servicii de proiectare și execuție de lucrări,

- standarde de cost pentru investiții similare;

Pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” prin Ordinul 1321/20.09.2021 sunt aprobate standarde de cost pentru obiectivele de investiții prevăzute la art. 4 alin. 1 lit a)-c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 95/2021.

În funcție de programul de finanțare, pentru stabilirea valorilor investiției de baza pentru proiectul: „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D”  se vor utiliza standardele de cost mai sus menționate precum si costurile actuale conform reglementărilor legale în vigoare.

3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege:

La elaborarea documentațiilor tehnico-economice la faza de: Expertiză tehnică (E.T.), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), Studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiție (studiu topografic, studiu geologic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Proiect pentru autorizare lucrărilor de construire (P.A.C.), Proiect pentru autorizarea lucrărilor de desființare (P.A.D.), Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.T.E.), aferente obiectivului de investiție, prestatorii serviciilor de proiectare vor respecta și vor folosi conținutul - cadru pentru fiecare faza de proiectare în parte menționat în H.G. nr. 907/2016 - privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Totodată, la elaborarea documentațiilor tehnico-economice menționate anterior, prestatorii serviciilor de proiectare, vor respecta prevederile din legislația în vigoare după cum urmează:

1.Legea nr. 50/1991 modificată și completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor(conform prevederilor acestei legi au fost aprobate PATN, PATG, PUG);

2.H.G. NR. 343/2017 de modificare a H.G. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările si completările ulterioare;

3.H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

4.Legea nr. 137/1995, Legea mediului secțiunea V – Protecția așezărilor umane;

5.Legea nr. 215/2001 privind administrarea teritoriului României;

6.Legea nr. 107/1996, Legea apelor;

7.Legea nr. 195/2015 pentru completarea si modificarea O.G.R. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor ;

8.Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului – secțiunea I - căi de comunicații;

9. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului. Secțiunea a III-a – zone protejate amplasate de-a lungul traseului;

10.Legea nr. 351/2001 privind Planul National de Amenajare a Teritoriului–secțiunea a  IV-a rețeaua de localități;

11.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările si completările ulterioare;

12.Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44/1998 privind aprobarea normelor privind protecția mediului ca urmare a unui impact  drum cu mediul înconjurător;

13.Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor;

14.Ordinul Ministrului Transportului nr. 46/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

15.toate Normativele tehnice si a STAS-urile in vigoare pentru proiectarea lucrărilor de drumuri și lucrări de artă.

Deoarece la acesta data Autoritatea contractanta nu dispune de un necesar de cantitati si categorii de lucrari masurabile care trebuiesc realizate, pentru Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege, Autoritatea contractanta solicita ca acestea sa se încadreze intr-un procent de maxim 5% din cheltuielile pentru investiția de baza.

Valoare estimata a cheltuielilor pentru investitia de baza va fi precizata in Devizul general care este parte integranta  a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.),  care urmeaza a fi elaborata de catre prestatorul serviciilor de proiectare conform conținutului-cadru din H.G. nr. 907 din 29.11.2016, privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice, ținând cont de precizările din Expertiza tehnica.

3.3.Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa programul operațional/axa corespunzătoare, identificată):

Ordonatorul principal este UAT Județul Vrancea, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi prevăzute în bugetul local al județului Vrancea.

# 4.Informaţii privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente

Regimul juridic

Terenurile ocupate cu lucrările propuse este situat în intravilanul și extravilanul comunelor Vrâncioaia, Păulești, Tulnici.

-terenurile ocupate cu lucrările propuse face parte din domeniul public al județului Vrancea și se află în administrarea Consiliului Județean Vrancea conform HG nr. 908/2002, în administrarea Companiei Administrația Națională Apele Romane – ABA Siret Bacău- SGA Vrancea (albia minora si albia majora a unor cursuri de apa clasificate);

-terenul nu figurează în zona cu interdicție de construire.

Regimul economic

-Folosința actuala – Drum județean 205L și zone de utilități publice;

-Destinația – cale de comunicație terestra DJ 205L;

Regimul tehnic al terenului

-Lucrările de modernizare a sectoarelor de drum județean 205L: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D, se vor realiza în localitățile Vrâncioaia, Păulești, Tulnici;

-Pentru modernizarea sectoarelor de drum județean 205L, se vor realiza lucrări conform soluțiilor date în documentația tehnică ce va fi elaborată de un proiectant autorizat având la baza Expertiză tehnică, documentație tehnică verificata de către un verificator de proiect autorizat astfel încât sa fie asigurate cerințele de calitate, rezistență mecanică și stabilitate, siguranță si accesibilitate în exploatare, protecția mediului, necesitatea desfășurării circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranța și confort prevăzute de legislația în domeniu, asigurând-se și condiții de evacuarea a apelor pluviale de pe platforma carosabilă;

-Dacă lucrările propuse afectează rețelele de utilități amplasate în zona de siguranța a drumului județean 205L, se va obține în prealabil acordul deținătorilor rețelelor respective;

-Pe parcursul derulării lucrărilor de modernizare a acestui drum județean, se vor adopta soluții astfel încât circulația rutiera și pietonală să nu fie întrerupta și să se desfășoare în condiții de siguranță conform prevederilor legale aplicabile în materie.

# 5.Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Județul Vrancea este situat în sud estul României, la exteriorul Curburii Carpaților, din punct de vedere matematic, poziția sa fiind definită de intersecția paralelei de 45 grade latitudine nordică cu meridianul de 26 grade longitudine estică.

Județul Vrancea are o suprafața de 4857 km2 (2,04% din suprafața tarii), fiind învecinat cu următoarele județe:

- la N județul Bacău,

- la N-E județul Vaslui,

- la E județul Galați,

- la S-E județul Brăila,

- la S si SV județul Buzău

- la V județul Covasna.

Amplasamentul obiectivului de investiții se află situat pe teritoriu administrativ al comunelor Vrâncioaia, Păulești, Tulnici. Lungimea totală a drumului județean 205L este de 34,00 km;

b. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:

Drumul județean DJ 205L, are ca origine drumul DJ205D și ca finalitate DN2L,

tranzitează comunele: Vrâncioaia, Păulești, Tulnici făcând accesul locuitorilor din aceste comune la DN2D către municipiul reședința de județ  - Focșani.

c)surse de poluare existente în zonă;

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor și Protecției Mediului  nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, construirea și modernizarea de drumuri sunt activități cu impact redus asupra mediului care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Nu se cunosc surse de poluare in zona.

d) particularități de relief:

Investiția se va realiza în intravilanul respectiv extravilanul comunelor Vrâncioaia, Păulești, Tulnici, unități administrativ teritoriale care se află în zona central-vestică județului la poalele Munților Vrancei din Carpații Orientali.

e)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Investiția nu necesită racordarea la utilități (energie, apa, telecomunicații, etc.) decât in faza de execuție a lucrărilor pentru organizarea de șantier. Organizarea de  șantier cade in sarcina antreprenorului care va executa lucrările. Pentru organizarea de șantier proiectantul va elabora Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) si se va solicita autorizație de construire.

Deoarece traseul sectoarelor de drum județean străbate intravilanul si extravilanul comunelor Vrâncioaia, Păulești, Tulnici in vecinătatea acestui drum județean, exista rețele de utilități: alimentare cu apa, alimentare cu energie electrică(înaltă tensiune și joasă tensiune), telefonie, curenți slabi internet etc. iar lucrările de modernizare se vor executa astfel încât sa nu afecteze major aceste rețele de utilități.

f. existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:

În cadrul lucrărilor de modernizare a acestor sectoare din DJ 205L, vor fi necesare lucrări  de relocare și protejări de utilități ce cuprind: stâlpi joasă tensiune, stâlpi medie tensiune, protecție utilități, ridicări la cote ale capacelor de la căminele de utilități.

g)posibile obligații de servitute;

Pentru realizarea lucrărilor de modernizare a sectoarelor de drum județean 205L, nu au fost identificate posibile obligații de servitute, iar în cazul în care acestea vor apărea, vor fi identificate pe parcursul elaborării documentației tehnice și vor fi soluționate pană la finalizarea documentațiilor tehnico-economice și începerea efectiva a lucrărilor de refacere.

h)condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;

Din informațiile existente la această dată la nivelul autorităților contractante privind acest aspect, în zonă drumului județean nu există construcții care sa fie puse în pericol și având în vedere faptul că lucrările propuse prin prezenta documentație se vor executa în mare parte în limita amprizei actuale a drumului județean existent, apreciem ca nu vor afecta suprafețe de teren cu altă destinație.

Totuși, în cazul în care apar situații neprevăzute care impun ca lucrările ce urmează a se executa să afecteze și alte suprafețe de teren, autoritatea contractanta împreuna cu reprezentanții autorităților publice locale vor identifica proprietarii acelor terenuri și se va stabili în consecința soluția legala (expropriere pentru cauza de utilitate publică, acceptul proprietarului/proprietarilor pentru ocuparea definitiva sau temporara a unei/unor suprafețe de teren, cumpărarea unor suprafețe de teren, etc.).

i)reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;

La proiectarea lucrărilor de modernizare a sectoarelor din  drumul județean 205L, se va tine seama de reglementările urbanistice aplicabile în zona respectivă. Pentru obiectivul de investiții propus nu există reglementări urbanistice și regulamente de construire prin planuri urbanistice aprobate.

j)existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Din informațiile existente la acesta data la nivelul autorității contractante privind acest aspect, pe traseul drumului județean 205L, la care urmează a se executa lucrări de modernizare nu sunt înregistrate în Repertoriul Arheologic National, monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

Nu este necesară existenta unor condiționări specifice, deoarece terenul pe care se află  Drumul județean 205L nu este într-o zona protejată.

# 6.Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:

a)destinație și funcțiuni:

Obiectivul de investiție propus este „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205L pe sectoarele: int. DJ 205D (Grumaz) - Vrâncioaia, Spinești – Păulești  - Tulnici - int. DN2D”, are destinația de cale de comunicație rutieră cu funcționalitate și caracteristici tehnice de drum județean.

b)caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;

Amplasamentul studiat se află pe raza comunelor Vrâncioaia, Păulești, Tulnici.

Lucrările mai sus menționate, se vor executa în mare parte pe amplasamentul amprizei drumului, respectând-se profilul/profilurile transversale ale drumului județean existente la această dată.

c)durata minimă de funcționare apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse;

Pentru lucrări de drumuri se ia în considerare o perioadă de funcționare de 20-30 de ani, conform ,,Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, valabil de la 1 ianuarie 2018 ( la poziția 1.3.7.2 -drumuri cu îmbrăcăminte din beton asfaltic).

Acest catalog actualizează H.G. nr. 964/1998-clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

d)nevoi/solicitări funcționale specifice.

Deoarece traseul drumului județean străbate intravilanul și extravilanul comunelor Vrâncioaia, Păulești, Tulnici, traversează zone locuite, se identifică o nevoie specifică și anume asigurarea continuității traficului rutier în aceleași condiții pe tot traseul acestuia, eliminarea punctelor care pot impune restricții de circulație, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranța pentru toți participanții la trafic.

7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a:

7.1.studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiții;

Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de investiții, cu excepția cazurilor în care necesitatea și oportunitatea realizării acestor obiective de investiții au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în vigoare, aprobate prin acte normative. – Nu este cazul

7.2. expertizei tehnice și, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervențiilor la construcții existente;

Potrivit art. 21 din Legea nr. 10/1995, privind calitatea in construcții, cu modificările și completările ulterioare, investitorii, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții în construcțiile existente au obligația de a proceda la expertizarea construcțiilor de către experți tehnici atestați, în situațiile în care se execută lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere sau reparații.

Pentru evaluarea gradului de siguranță și stabilirea soluțiilor de refacere în vederea eliminării riscului în exploatare, va fi necesar să se procedeze la inventarierea riguroasă a stării de degradare a drumului județean.

Prestatorul serviciilor de proiectare care va elabora documentația tehnico-economica la faza de Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), are obligația de a respecta soluțiile tehnice menționate in Expertiza tehnica.

Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor de modernizare a acestor sectoare de drum județean se face pe toată durata existenței lor și cuprinde ansamblul de activități privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare și măsurare specifice, în scopul menținerii cerințelor de calitate impuse prin lege.

Inventarierea riguroasă a terenului din amplasament, împreună cu datele furnizate prin expertiză și documentația de referință, vor concretiza situația actuală a zonei amplasamentului precum și necesitatea acordării pe parcursul fazei de proiectare a unei atenții sporite asupra condițiilor de teren.

7.3.Un studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricțiile și permisivitățile asociate cu obiectivul de investiții, în cazul intervențiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Nu este cazul.

| DATA: ………………..2025 | Direcția Tehnica si Investiții Director executiv, Iordache Romeo Șef Serviciu Stanciu Claudia Întocmit, Responsabil tehnic Pătrașcu Bogdan |
| --- | --- |

Președintele

#### Consiliului Județean Vrancea

## Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan