ROMÂNIA

###### JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA  nr.  178

din 11 septembrie 2025

privind: actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 328595

Consiliul Judeţean Vrancea,

- văzând referatul Direcţiei Tehnice şi Investiţii înregistrat sub nr. 201/5500/ 04.09.      2025 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile Focșani- Golești- Vârteșcoiu- Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 328595;

- ținând cont de adresa liderului de asociere S.C. ROMAN IMPEX PREST S.R.L. nr.199/27.05.2025 înregistrată la Consiliul Județean Vrancea sub nr.10371/17.06.2025;

- având în vedere Contractele de finanțare nr. 487/14.09.2017 și nr.43/02.10.2024 încheiate cu Agenția Pentru Dezvoltare Regională A Regiunii De Dezvoltare Sud – Est (ADR SE), în calitate de Autoritate de management pentru Programul Regional SudEst ;

- ținând cont de art.21 alin.(4) din contractul de proiectare si execuție de lucrări nr.14032/30.08.2018 și Decizia civilă nr.120/2025 a Curții de apel Galați pronunțată în Dosarul nr.1587/91/2022;

- față de prevederile art.3 alin.(14) din OUG nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

- în conformitate cu art.10 din H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.236/07.11.2022;

- luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul Consiliului Județean Vrancea și de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Vrancea;

- în baza  art.173 alin.(1) lit.f) O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

- în temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Actualizarea Devizului general pentru lucrările din  contractul de proiectare si execuție de lucrări nr.14032/30.08.2018 pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 328595, conform Dispozițiilor de șantier nr.4, 5, 6, și a situațiilor de plată nr.12- 24, potrivit anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Actualizarea Devizului general pentru lucrările din contractul de execuție lucrări nr.24.970/16.12.2021-lucrări de adaptare pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 328595, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Actualizarea Devizului general cumulat pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani-Golești-Vârteșcoiu-Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 328595, potrivit anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Actualizarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizarea infrastructurii rutiere de drumul județean dintre localitățile: Focșani- Golești- Vârteșcoiu- Odobești cu conectivitate directă la rețeaua TEN-T”, cod SMIS 328595,  potrivit anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. La data adoptării prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea prin aparatul de specialitate şi comunicate celor interesaţi de către secretarul general al județului prin Serviciul administrație publică, Monitor oficial şi arhivă din cadrul Direcției juridice şi administrație publică.

#### Preşedintele

#### Consiliului Judeţean Vrancea

## Nicuşor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al judeţului

Raluca  Dan