ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA

CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. 227

din 31 octombrie 2025

privind: aprobarea acordului pentru executarea lucrărilor de punere în siguranță a lucrărilor efectuate până la data de 22.10.2025, în cadrul obiectivului de investiții “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea“

Consiliul Județean Vrancea,

Văzând:

- Contractul de finanțare nr. 9755/08.04.2024 încheiat între Consiliul Județean Vrancea și Ministerul Educației, pentru implementarea proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar, județul Vrancea”;

- Convenția de împrumut nr. 657477/02.10.2025 încheiată cu Trezoreria Statului;

- Notificarea Ministerului Educației nr. 201/11451/23.10.2025 privind suspendarea Contractului de finanțare nr. 9755/08.04.2024 până la data de 31.12.2026;

- Adresa executantului lucrărilor – Asocierea CONCELEX S.R.L. nr. 3497/ 30.10.2025 inregistrata la Consiliul Judetean Vrancea sub nr. 201/12307/30.10.2025 prin care se solicită efectuarea lucrărilor de conservare și protecție;

- Referatul echipei de implementare a proiectului privind necesitatea adoptării măsurii inregistrat sub nr. 201/12325/30.10.2025

- în baza prevederilor art. 173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul Consiliului Județean Vrancea si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Județean Vrancea;

- în temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea acordului pentru executarea lucrărilor necesare punerii în siguranță și conservare a lucrărilor realizate până la data de 22.10.2025 în cadrul obiectivului de investiții „Campus profesional integrat, liceal și universitar, județul Vrancea”.

Art. 2 Finanțarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se va realiza din bugetul Județului Vrancea sau din alte surse legal constituite.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de președintele Consiliului Județean Vrancea,  prin Echipa de implementare a proiectului “Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea“ și comunicate celor interesați de secretarul general al județului prin Serviciul administrație publică, Monitor Oficial Local și arhivă din cadrul Direcției Juridice și Administrație Publică.

Președintele

Consiliului Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca  Dan