ROMÂNIA

JUDEȚUL VRANCEA                                                               Anexa 3

CONSILIUL JUDEȚEAN                               la Hotărârea nr. 205 din 09.10.2025

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

“Consolidare și reabilitare Spital de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni,          Județul Vrancea”

- Valoarea totală a investiției = 33.803.720,29 lei fără T.V.A. adică

40.857.978,12  lei inclusiv T.V.A.

- Valoarea C+M a investiției = 19.274.213,03 lei fără T.V.A. adică

23.321.797,77 lei inclusiv T.V.A.

- Durata estimată de execuție = 36 de luni, din care 24 de luni perioadă de execuție lucrări

Indicatori tehnici ai investiției propuse:

Spital Psihiatrie Cronici Dumbrăveni (Corp C1, C2, C3, C23, C24, C25, C26, C31 – conform CF 59813 și corp C1 conform CF nr. 59814):

Regim de înălțime: S+P+1E

Suprafață construită la sol: 1706,60 mp

Suprafață desfășurată: 1987,45 mp

Suprafață utilă: 1553,22 mp

Centrală termică (corp C4 - conform CF 59813):

Regim de înălțime: Parter

Suprafață construită la sol: 89,50 mp

Suprafață desfășurată: 89,50 mp

Suprafață utilă: 67,67 mp

Președinte

Consiliul Județean Vrancea

Nicușor HALICI

Contrasemnează,

Secretar general al județului

Raluca Dan