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[bookmark: _Hlk2785145]TEMĂ DE PROIECTARE

1.Informații generale privind obiectivul de investiții propus
1.1.Denumirea obiectivului de investiții: 
„Consolidare și reabilitare pod din beton armat pe DJ205H peste pârâul Valea Caselor, la Păunești, km. 13+610”.

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
Președintele Consiliului Județean Vrancea pentru Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea

1.3. Ordonator de credite (secundar/terțiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investiției 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vrancea - Consiliul Județean Vrancea in calitate de administrator al rețelei de drumuri județene

1.5.Elaboratul Temei de proiectare
Personalul tehnic de specialitate din cadrul Serviciul mobilitate și infrastructura județeană.

2. Date de identificare a obiectivului de investiții
2.1.Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală
Regimul juridic
Podul din beton armat aflat pe drumul județean DJ 205H, peste pârâul Valea Caselor, comuna Păunești,  este inventariat conform H.G. 908/2002 la poziția 114 (anul dării în folosință 1995). 
- terenul este în proprietatea U.A.T. VRANCEA situat în comuna Păunești;
- terenul cu podul peste pârâul Valea Caselor, se supune regimului fiscal și de impozitare legiferat.
- terenul nu se află în zona de interdicții sau în arii (rezervații) naturale protejate;
- asupra terenului și obiectivului de investiții, nu grevează servituți.

Regimul economic
Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință drumuri  județene fiind inventariate și dimensionate prin H.G. 908/2002, completată cu H.G. nr. 630/2010, la poziția 114, în acest moment sub denumirea “Pod din beton armat, peste pârâul Valea Caselor, DJ205H, km 13+610”, cu o valoare de inventar de 72,1 mii lei și anul dării în folosință 1995.
- destinație - pod peste pârâul Valea Caselor la Păunești, pe DJ 205H la km 13+610;
- folosința actuală - zona, pod pârâul Valea Caselor la Păunești, pe DJ 205H la km 13+610;
- podul este amplasat pe raza comunei Păunești, pe DJ 205H, km. 13+610, care face legătura între DN2(E85) – Păunești – Movilița – Panciu - DN2 L;

Regimul tehnic al terenului
Lucrările propuse a se executa vor păstra vechiul amplasament al podului, inclusiv al drumului. 
· zona cu podul peste pârâul Valea Caselor pe DJ 205H la km. 13+610, se află pe teritoriul administrativ al Județului Vrancea, comuna Păunești.

2.2.Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:
a)descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);
Județul Vrancea este situat în sud estul României, la exteriorul Curburii Carpaților, din punct de vedere matematic, poziția sa fiind definită de intersecția paralelei de 45 grade latitudine nordică cu meridianul de 26 grade longitudine estică.
Județul Vrancea are o suprafața de 4857 km2 (2,04% din suprafața tarii), fiind învecinat cu următoarele județe: 
· la N județul Bacău, 
· la N-E județul Vaslui, 
· la E județul Galați, 
· la S-E județul Brăila, 
· la S si SV județul Buzău
· la V județul Covasna. 

Amplasamentul studiat se află pe raza comunei Păunești, județul Vrancea. La km 13+610 (conform inventarului domeniului public) drumul județean DJ 205H traversează un curs de apă (pârâul Valea Caselor) printr-un pod amplasat în aliniament.



b. relațiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile:
[bookmark: OLE_LINK43]Amplasamentul studiat se află pe raza comunei Păunești pe drumul județean DJ 205H, ce face legătura între DN2(E85) – Păunești – Movilița – Panciu - DN2 L.
c. surse de poluare existente în zonă;
Potrivit Ordinului Ministrului Apelor și Protecției Mediului  nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, construirea și modernizarea de drumuri sunt activități cu impact redus asupra mediului care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Nu se cunosc surse de poluare în zonă.
d. particularități de relief:
Drumul județean DJ 205H, pe care este situat acest pod, este amplasat în zona subalpină a județului Vrancea.
e. nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;
Investiția nu necesită racordarea la utilități (energie, apa, telecomunicații, etc.) decât in faza de execuție a lucrărilor pentru organizarea de șantier. Organizarea de  șantier cade in sarcina antreprenorului care va executa lucrările. Pentru organizarea de șantier proiectantul va elabora Proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) si se va solicita autorizație de construire.
În zonă nu există echipare tehnico-edilitară care să deservească obiectivul propus. Posibilitățile de asigurare a utilităților se vor cunoaște doar în urma etapelor de proiectare, în funcție de dotările și construcțiile necesare colateral obiectivului de investiție/obiect de bază.
f. existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:
Datorită faptului că lucrările se vor executa în mare măsura în limita amprizei actuale a drumului, în zona podului, utilitățile din zonă nu vor suporta modificări de natura mutărilor sau protejărilor.
g. posibile obligații de servitute;
Pentru implementarea obiectivului de investiţii nu au fost identificate posibile obligații de servitute. În cazul în care acestea vor apărea, vor fi identificate pe parcursul elaborării documentației tehnice și până la stabilirea soluției finale de consolidare /refacere.
h. condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz;
[bookmark: OLE_LINK24]Lucrările propuse prin prezenta documentație se vor realiza în zona podului existent și nu vor afecta suprafețe de teren cu altă destinație identificate până la data elaborării documentației tehnice și stabilirea soluțiilor definitive pentru consolidare / refacere, conform O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor. De asemenea, în zona podului nu există construcții care sa fie puse în pericol. În cazul în care lucrările propuse vor afecta și alte suprafețe de teren se vor identifica proprietarii și se va prezenta culoarul de expropriere propus, necesar pentru a fi executate lucrările din amplasament.

i. reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent;
[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: _Hlk487697488]La proiectarea lucrărilor de consolidare / refacere a podului se va tine seama de reglementările urbanistice aplicabile în zona respectivă.
j. existenta de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.
Pentru implementarea obiectivului nu au fost identificate posibile condiționări în zona străbătuta. 
La acest moment nu sunt înregistrate în Repertoriul Arheologic National nici un sit arheologic în arealul destinat consolidării / reabilitării / modernizării obiectivului propus.
Teritoriul în care este amplasamentul obiectivului propus nu face parte din nicio zonă protejată naturală sau construită protejată.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus, din punct de vedere tehnic și funcțional:
a)destinație și funcțiuni:
Obiectivul de investiție propus este  „Consolidare și reabilitare pod din beton armat pe DJ205H peste pârâul Valea Caselor, la Păunești, km. 13+610”, județul Vrancea,  și are destinația de cale de comunicație rutieră cu funcționalitate și caracteristici tehnice de pod pe drum județean.

b)caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate;
[bookmark: _Hlk51148674]Amplasamentul studiat se află pe raza comunei Păunești, pe DJ 205H la km. 13+610.
- podul este amplasat în aliniament cu DJ 205H și traversează cursul de apă pârâul Valea Caselor;
- podul a fost construit în anul 1995 (conform inventarului domeniului public). 

c)nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigente tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare;
Nivelul de echipare, finisare și dotare este cel prevăzut în normele tehnice de proiect și legislația în vigoare pentru lucrări de artă.

d)numărul estimat de utilizatori.
Nu se poate estima un număr de utilizatori întrucât nu se știe câte autovehicule sau pietoni vor tranzita podul pe o durata de timp estimată zi / lună / an.

e)durata minima de funcționare, apreciata corespunzător destinației/funcțiilor propuse:
Pentru lucrări de poduri se ia în considerare o perioadă de funcționare de 32-48 de ani, conform ,,Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe”, valabil de la 1 ianuarie 2018 ( la poziția 1.3.17.2 - poduri din zidărie, beton armat sau metal). Acest catalog actualizează H.G. nr. 964/1998 - clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

f)nevoi/solicitări funcționale specifice.
Obiective specifice:
· Modernizarea și adaptarea căilor de acces;
· Asigurarea unei bune aprovizionări și un acces mai facil către consumatori și piețele de desfacere.
· Asigurarea circulației în  condiții de siguranță.
Având în vedere ca amplasamentul podului este pe drumul județean DJ 205H și traversează zone locuite, este necesar să se asigure continuitatea traficului rutier în aceleași condiții pe tot traseul acestuia și eliminarea punctelor care pot impune restricții de circulație.

g)corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice de protecție a mediului și a patrimoniului;
Se vor respecta prevederile certificatului de urbanism. La proiectarea lucrărilor de consolidare / refacere a podului se va tine seama de reglementările urbanistice aplicabile în zona respectivă. Pentru obiectivul de investiții propus nu există reglementări urbanistice și regulamente de construire prin planuri urbanistice aprobate.

h)stabilirea unor criterii clare in vederea soluționării nevoii beneficiarului
Beneficiar al investițiilor în infrastructura de transport este societatea. Avantajele de care aceasta poate dispune sunt:
· extinderea pieței;
· creșterea concurenței pe piață;
· diseminarea de cunoștințe și tehnologie.
Prin consolidarea / refacerea obiectivului de investiții se va realiza creșterea standardului de viață al  locuitorilor Județului Vrancea și modernizarea infrastructurii locale, deschizând perspectiva dezvoltării economice a zonei.

2.4.Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia
La elaborarea documentațiilor tehnico-economice pe faze de proiectare, prestatorii serviciilor de proiectare vor tine cont de faptul ca aceste documentații tehnico-economice vor fi elaborate conform conținutului cadru din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
Pe lângă actul normativ menționat anterior, la elaborarea documentațiilor tehnico-economice, prestatorii serviciilor de proiectare vor respecta și prevederile legislației în vigoare, după cum urmează:
[bookmark: _Hlk187826036]1.Legea nr. 50/1991 modificată și completată cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor(conform prevederilor acestei legi au fost aprobate PATN, PATG, PUG);
2.H.G. NR. 343/2017 de modificare a H.G. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu modificările si completările ulterioare;
[bookmark: _Hlk2846513]3.H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
4.Legea nr. 137/1995, Legea mediului secțiunea V – Protecția așezărilor umane;
5.Legea nr. 215/2001 privind administrarea teritoriului României;
6.Legea nr. 107/1996, Legea apelor;
7.Legea nr. 195/2015 pentru completarea si modificarea O.G.R. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor ;
8.Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului – secțiunea I - căi de comunicații;
9. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului. Secțiunea a III-a – zone protejate amplasate de-a lungul traseului;
10.Legea nr. 351/2001 privind Planul National de Amenajare a Teritoriului–secțiunea a  IV-a rețeaua de localități;
11.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările si completările ulterioare;
12.Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44/1998 privind aprobarea normelor privind protecția mediului ca urmare a unui impact  drum cu mediul înconjurător;
13.Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; 
14.Ordinul Ministrului Transportului nr. 46/1998 pentru aprobarea normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;

Aprob
Beneficiar,
U.A.T. JUDEȚUL VRANCEA

Luat la cunoștința
Investitor,
U.A.T. JUDEȚUL VRANCEA

Întocmit,
Pătrașcu Bogdan

Președintele
Consiliului Județean Vrancea
[bookmark: _Hlk61349088]Nicușor Halici



         Contrasemnează,
          Secretar general al județului
        Raluca Dan




