ROMÂNIA 		 
JUDEŢUL VRANCEA                                                         Anexa nr. 2
CONSILIUL JUDEŢEAN                            la Hotărârea nr. 214 din 17.09.2026                                             



INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
PENTRU OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRĂRI DE CONFORMARE LA CERINȚA FUNDAMENTALĂ „SECURITATE LA INCENDIU”, ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL PREFECTURA PUTNA SITUAT ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI, STR. REPUBLICII NR. 71 – CORPURILE C1 ȘI C2”

A. Indicatori valorici
- Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA: 724.023,44 lei;
- Valoarea totală a investiției, fără TVA: 598.366,48 lei;
- Valoarea construcțiilor-montaj (C+M), inclusiv TVA: 541.918,44 lei;
- Valoarea construcțiilor-montaj (C+M), fără TVA: 447.866,48 lei;
B. Durata de execuție
- Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții: 7 luni.
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                                                                     Secretar general al județului
                                                                         Raluca Dan 
