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PLANUL OPERATIV DE ACȚIUNE PE TIMP DE IARNĂ
pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii drumurilor județene din județul Vrancea
Sezonul 2026 – 2027
întocmit conform Normativului AND 525-2013


1. Generalități
Planul operativ stabilește organizarea acțiunii de prevenire și combatere a lunecușului și înzăpezirii pe rețeaua de drumuri județene administrată de Consiliul Județean Vrancea, în sezonul 2026 – 2027.

1.1. Cadrul normativ
Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul MT nr. 289/2013 și Ordinul MAI nr. 2170/2013;
Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
Caietul de sarcini pentru serviciile de combatere a poleiului și deszăpezire, sezonul 2026 – 2027.

1.2. Perioada de aplicare
Conform art. 17 alin. (2) din AND 525-2013, planul se întocmește pentru perioada 20 octombrie 2026 – 31 martie 2027. Activitatea efectivă se desfășoară pe baza ordinelor emise de administratorul drumurilor:
	Etapa
	Perioada orientativă
	Activități

	Pregătire pentru iarnă
	30.10 – 05.11.2026
	Recepția bazelor, revizia utilajelor, constituirea primei tranșe de stocuri

	Ordin de mobilizare
	05.11 – 15.11.2026
	Utilaje și personal în baze; montarea panourilor parazăpezi

	Ordin de începere
	15.11.2026 – 15.03.2027
	Patrulare, combaterea poleiului, deszăpezire

	Ordin de terminare
	de la 15.03.2027
	Încetarea orelor de acționare și staționare

	Ordin de demobilizare
	de la 01.05.2027
	Demontarea și depozitarea panourilor parazăpezi, închiderea bazelor



În situații excepționale certificate de ANM, perioada se poate extinde prin ordin de intervenție.
1.3. Organizarea pe loturi și prestatori
	Lot
	Prestator
	Bază de deszăpezire

	Lot 1 – Nord-Est
	operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire
	Baza Nord-Est (...)

	Lot 2 – Sud
	operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire
	Baza Sud (...)

	Lot 3 – Nord-Vest
	operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire
	Baza Nord-Vest (...)

	Lot 4 – Centru
	operatorul economic desemnat prin procedura de atribuire
	Baza Centru (...)



2. Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenție
Drumurile județene sunt încadrate pe niveluri de intervenție (N.I.) conform art. 15 și Tabelului 1 din AND 525-2013, în funcție de importanța și traficul acestora (MZA). Lista detaliată a sectoarelor este prezentată în Anexa 1 și Anexa 2.
	Nivel
	Criteriu AND 525-2013
	Lungime (km)
	Regim de acțiune

	N.I.2
	Drumuri cu MZA între 750 și 8.000 vehicule/zi
	369,57
	Prioritate 1; patrulare permanentă; utilaje permanente în baze

	N.I.3
	Drumuri cu MZA sub 750 vehicule/zi, care trebuie menținute circulabile
	237,04
	Prioritate 2; intervenție după degajarea sectoarelor N.I.2

	N.I.4
	Drumuri cu MZA sub 500 vehicule/zi, fără prioritate
	119,215
	Neatribuite loturilor; intervenție numai la ordinul administratorului

	Suprapuneri cu DN
	–
	13,00
	Asigurate de administratorul drumului național

	TOTAL
	
	738,83
	



	Lot
	Sectoare
	N.I.2 (km)
	N.I.3 (km)
	Total (km)

	Lot 1 – Nord-Est
	20
	80,10
	73,50
	153,60

	Lot 2 – Sud
	26
	135,10
	44,45
	179,55

	Lot 3 – Nord-Vest
	10
	86,20
	16,10
	102,30

	Lot 4 – Centru
	29
	68,17
	102,99
	171,16

	TOTAL
	85
	369,57
	237,04
	606,61



3. Intervale de timp admise intervențiilor
Intervalele maxime admise sunt cele din Tabelul 3 al AND 525-2013, pe niveluri de intervenție:
	Intervenție
	N.I.2
	N.I.3
	N.I.4

	Răspândire preventivă de materiale chimice (la prognoza de polei, ghețuș sau ninsoare)
	înainte de producerea fenomenului
	înainte de producerea fenomenului
	după caz

	Răspândire de materiale chimice pentru combaterea poleiului / ghețușului
	max. 5 ore de la semnalarea fenomenului
	max. 7 ore de la semnalarea fenomenului
	fără termen impus

	Deszăpezire pe o bandă de circulație pe sens
	12 ore de la încetarea ninsorii / viscolului
	16 ore de la încetarea ninsorii / viscolului
	fără termen impus

	Deszăpezire pe toată lățimea părții carosabile
	36 ore
	48 ore
	fără termen impus

	Îndepărtarea zăpezii de pe platformă (inclusiv acostamente)
	max. 3 zile
	max. 4 zile
	fără termen impus



Intervalele pot fi depășite numai în cazuri excepționale (viscole de durată sau repetate, ploaie înghețată, lapoviță), cu consemnarea motivelor în jurnalele de activitate. Pe timp de viscol avertizat cu cod galben sau portocaliu se intervine numai când sunt în pericol vieți omenești, din dispoziția comandamentului județean.
Pe rețelele deservite de aceeași bază, sectoarele N.I.2 se degajă cu prioritate; utilajele se dirijează apoi spre sectoarele N.I.3.

4. Unitățile operative de acțiune
Conform art. 11 din AND 525-2013, sistemul operativ este format din baze de deszăpezire (unități operative de acțiune în timpul iernii), puncte de sprijin și puncte de informare. Fiecare lot are cel puțin o bază de deszăpezire și un dispecerat care funcționează 24 de ore din 24. Amplasarea bazelor și a punctelor de sprijin este prezentată în Anexa 3, iar dotarea cu utilaje în Anexa 4.
Baza de deszăpezire: personal de informare și intervenție, utilaje permanente, depozitul principal de materiale, stoc de carburant, dispecerat.
Punct de sprijin: depozitarea materialelor antiderapante, gararea utilajelor de patrulare și a celor de intervenție, cazarea muncitorilor.
Puncte de informare: primării, posturi de poliție și alte entități de pe traseu care pot transmite date despre starea drumului și vreme.
Utilajele de mobilizare rapidă trebuie să ajungă în bază în cel mult 3 ore de la solicitare, iar cele de mobilizare generală în cel mult 6 ore. Utilajele defecte se înlocuiesc în cel mult 8 ore de la sesizare. Administratorul poate dispune relocarea utilajelor între baze și puncte de sprijin.

5. Programul de pregătire pentru iarnă
Conform art. 19 alin. (4) din AND 525-2013, programul de pregătire cuprinde:
	Nr.
	Măsură
	Termen
	Responsabil

	1
	Revizia și repararea utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport; amenajarea spațiilor de garare
	01.11.2026
	Prestatorii

	2
	Aprovizionarea eșalonată cu materiale chimice și antiderapante (Anexa 5)
	35% până la 01.11.2026;
50% până la 01.12.2026; 75% până la 31.12.2026; restul după necesitate
	Prestatorii

	3
	Constituirea stocului de carburant pentru cel puțin 14 zile de funcționare a utilajelor
	01.11.2026 și menținut pe toată iarna
	Prestatorii

	4
	Montarea panourilor parazăpezi pe sectoarele din Anexa 6
	01.12.2026 (în funcție de eliberarea terenurilor agricole)
	Prestatorii / CJ Vrancea

	5
	Instruirea personalului de intervenție și informare
	10.11.2026
	Prestatorii

	6
	Organizarea rețelei de coordonare operativă și de informare (Anexa 7)
	10.11.2026
	CJ Vrancea / prestatorii

	7
	Asigurarea indicatoarelor și a mijloacelor de semnalizare pentru închiderea sectoarelor înzăpezite
	10.11.2026
	Prestatorii

	8
	Asigurarea informărilor meteo (ANM, INMH Bacău, ISU Vrancea)
	15.11.2026
	CJ Vrancea

	9
	Recepția bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin
	15.11.2026
	CJ Vrancea



6. Sectoare cu risc major de înzăpezire
Sectoarele de mai jos sunt expuse înzăpezirii. Pe acestea se montează cu prioritate panourile parazăpezi, se amplasează depozite mici de material antiderapant și se intensifică patrularea la avertizările ANM de ninsoare și vânt puternic.

	Nr.
	DJ
	Sector
	Lot
	Nivel
	Bază care intervine

	1
	DJ 205H
	Domnești – Păunești
	Lot 1 Nord-Est
	N.I.2 / N.I.3
	Baza Nord-Est

	2
	DJ 204E
	Hareț – Panciu
	Lot 1 Nord-Est
	N.I.3
	Baza Nord-Est

	3
	DJ 119C
	DN 2 – Ruginești
	Lot 1 Nord-Est
	N.I.2
	Baza Nord-Est

	4
	DJ 202E
	Obrejița – Sihlea
	Lot 2 Sud
	N.I.2
	Baza Sud

	5
	DJ 202F
	Bălești – Mihălceni
	Lot 2 Sud
	N.I.2
	Baza Sud

	6
	DJ 204D
	Focșani – Suraia
	Lot 4 Centru
	N.I.2
	Baza Centru

	7
	DJ 205E
	Ciuslea – Răchitosu – Garoafa
	Lot 4 Centru
	N.I.2
	Baza Centru



Măsuri suplimentare pe aceste sectoare: utilaj de intervenție prepoziționat la avertizarea de viscol; semnalizare pregătită pentru închiderea temporară a circulației; rută ocolitoare stabilită în prealabil și comunicată IPJ Vrancea – Serviciul Rutier.

7. Fluxul de alertare, intervenție și raportare
Prognozele și avertizările ANM, INMH Bacău și ISU Vrancea se transmit imediat dispeceratelor loturilor și bazelor.
La prognoza de polei, ghețuș sau ninsoare se face răspândirea preventivă, începând cu sectoarele N.I.2.
Pe sectoarele N.I.2 patrularea cu autoturisme 4x4 este permanentă; șeful bazei verifică zilnic traseul.
Intervenția se face în intervalele din capitolul 3; după N.I.2 se trece la N.I.3.
La blocaje, viscol sau vehicule înzăpezite baza anunță imediat administratorul și comandamentul județean. Dacă intervenția este ineficientă, prestatorul solicită în scris închiderea temporară a sectorului și comunică ruta ocolitoare.
Fiecare bază ține jurnalul de activitate pe ore și tronsoane și transmite zilnic raportul de intervenție, corelat cu datele GPS ale utilajelor.

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul Plan operativ de acțiune pe timp de iarnă pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii drumurilor județene din județul Vrancea - Sezonul 2026 – 2027.


Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI


                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                  Secretar general al județului
                                                                                        Raluca Dan





















          


			Anexa nr. 1
                                                                                          la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026


– Sectoarele de drum județean pe loturi și niveluri de intervenție
	Nr.
	Lot
	DJ
	Sector de deszăpezire
	Lungime (km)
	Nivel

	1
	Lot 1 NE
	DJ 119A
	Lim. Jud. Bacau (Costisa) – Lespezi (DN 11A)
	3,00
	N.I.3

	2
	Lot 1 NE
	DJ 119C
	Anghelesti – Ruginesti – DN 2
	14,00
	N.I.2

	3
	Lot 1 NE
	DJ 119J
	Adjud (DN 2) - Siscani
	7,00
	N.I.3

	4
	Lot 1 NE
	DJ 204E
	Int.DN 24 – Marasesti
	2,80
	N.I.2

	5
	Lot 1 NE
	DJ 204E
	Marasesti -Haret (DN2) - Panciu
	13,35
	N.I.3

	6
	Lot 1 NE
	DJ 205H
	Panciu – Movilita – Paunesti – DN 2
	20,00
	N.I.2

	7
	Lot 1 NE
	DJ 205H
	DN 2 - Domnesti
	1,50
	N.I.3

	8
	Lot 1 NE
	DJ 205H
	Pufesti - Ciorani
	4,20
	N.I.3

	9
	Lot 1 NE
	DJ 205H
	Calimanesti
	1,60
	N.I.3

	10
	Lot 1 NE
	DJ 205H
	Padureni - DN 2
	3,10
	N.I.3

	11
	Lot 1 NE
	DJ 205J
	Panciu – Diocheti
	3,50
	N.I.3

	12
	Lot 1 NE
	DJ 205J
	Diocheti – Movilita
	4,20
	N.I.3

	13
	Lot 1 NE
	DJ 205J
	DJ 205H – Fitionesti
	7,50
	N.I.2

	14
	Lot 1 NE
	DJ 205J
	Fitionesti – Schit Musunoaiele
	14,50
	N.I.3

	15
	Lot 1 NE
	DJ 241
	Lim. Jud. Galati - Tanasoaia - Placinteni – Lim. Jud. Bacau
	11,00
	N.I.2

	16
	Lot 1 NE
	DJ 241A
	Lim. Jud Galati - Feldioara – Lim. Jud. Bacau
	14,45
	N.I.3

	17
	Lot 1 NE
	DJ 241F
	Lim. Jud. Bacau – Placinteni – Boghesti (din care suprapunere peste DJ 241)
	3,10
	N.I.2

	18
	Lot 1 NE
	DJ 241F
	Boghesti – Prisecani
	5,00
	N.I.2

	19
	Lot 1 NE
	DJ 241F
	Prisecani - Plesesti
	3,10
	N.I.3

	20
	Lot 1 NE
	DJ 252
	Lim. Jud. Galati – Ploscuteni – Homocea – Lespezi – Lim. Jud. Bacau.
	16,70
	N.I.2

	21
	Lot 2 S
	DJ 202C
	Lim. Jud. Buzau -Balesti
	1,30
	N.I.2

	22
	Lot 2 S
	DJ 202E
	Lim. Jud. Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejita – DN 2
	16,20
	N.I.2

	23
	Lot 2 S
	DJ 202E
	DN 2 – Timboiesti
	4,80
	N.I.2

	24
	Lot 2 S
	DJ 202E
	Timboiesti – Bordesti (DN 2N)
	2,00
	N.I.3

	25
	Lot 2 S
	DJ 202F
	Mihalceni (DN 23) – Balesti
	9,40
	N.I.2

	26
	Lot 2 S
	DJ 202F
	Balesti – Bogza
	7,50
	N.I.3

	27
	Lot 2 S
	DJ 203H
	Lim. Jud. Buzau - Dumitresti
	3,00
	N.I.2

	28
	Lot 2 S
	DJ 204B
	Maicanesti – Rimniceni – Botesti - Tataranu
	14,00
	N.I.2

	29
	Lot 2 S
	DJ 204D
	Maicanesti
	0,50
	N.I.3

	30
	Lot 2 S
	DJ 204F
	Slobozia Ciorasti (DJ 205R) – Armeni
	2,10
	N.I.2

	31
	Lot 2 S
	DJ 204F
	Oreavu – Gugesti
	3,20
	N.I.2

	32
	Lot 2 S
	DJ 204G
	Gologanu
	2,00
	N.I.3

	33
	Lot 2 S
	DJ 204L
	Chiojdeni – Catauti
	5,50
	N.I.3

	34
	Lot 2 S
	DJ 204N
	Nanesti (DN 23) – Lim. Jud. Galati
	2,45
	N.I.3

	35
	Lot 2 S
	DJ 204P
	Gugesti – DN 2
	1,50
	N.I.2

	36
	Lot 2 S
	DJ 204P
	DN 2 – Dragosloveni – Gura Calitei
	10,00
	N.I.2

	37
	Lot 2 S
	DJ 204P
	Gura Calitei – Dealul Lung
	6,00
	N.I.3

	38
	Lot 2 S
	DJ 204P
	Tinoasa – Dumitresti
	11,50
	N.I.3

	39
	Lot 2 S
	DJ 205B
	Int. DN 2 – Gugesti
	4,20
	N.I.2

	40
	Lot 2 S
	DJ 205B
	Urechesti (DN 2) – Budesti – Cotesti – Dalhauti – Rimniceanca – Beciu (DN 2M)
	26,80
	N.I.2

	41
	Lot 2 S
	DJ 205C
	Focsani – Golesti – Cirligele
	5,00
	N.I.2

	42
	Lot 2 S
	DJ 205C
	Cirligele – Virtescoiu
	4,00
	N.I.3

	43
	Lot 2 S
	DJ 205C
	Virtescoiu – Odobesti (DN 2M)
	7,00
	N.I.2

	44
	Lot 2 S
	DJ 205R
	Gologanu (int. DN 23) – Jilistea – Slobozia Ciorasti – DN 2
	11,40
	N.I.2

	45
	Lot 2 S
	DJ 205R
	DN 2- Cotesti– Poiana Cristei
	15,20
	N.I.2

	46
	Lot 2 S
	DJ 205S
	Virtescoiu – Rimniceanca (DJ 205B)
	3,00
	N.I.3

	47
	Lot 3 NV
	DJ 115
	Gura Vaii – Fetesti (DN 2L)
	4,10
	N.I.3

	48
	Lot 3 NV
	DJ 205D
	Valea Sarii (DN 2D) – Naruja – Paltin – Nereju - Bradacesti
	34,00
	N.I.2

	49
	Lot 3 NV
	DJ 205E
	Vidra-Vizantea - Cimpuri
	21,90
	N.I.2

	50
	Lot 3 NV
	DJ 205K
	Racoasa - Marasti
	5,00
	N.I.3

	51
	Lot 3 NV
	DJ 205L
	Grumaz (DJ 205D) – Vrincioaia
	6,70
	N.I.2

	52
	Lot 3 NV
	DJ 205L
	Vrincioaia – Paulesti
	5,00
	N.I.3

	53
	Lot 3 NV
	DJ 205L
	Paulesti - Tulnici
	6,40
	N.I.2

	54
	Lot 3 NV
	DJ 205L
	DN 2D– Negrilesti
	4,00
	N.I.2

	55
	Lot 3 NV
	DJ 205M
	Naruja (DJ 205D) – Podu Narujei – Nistoresti – Herastrau
	13,20
	N.I.2

	56
	Lot 3 NV
	DJ 205M
	Herastrau - Bradetu
	2,00
	N.I.3

	57
	Lot 4 C
	DJ 204D
	Focsani (DN 2) – Suraia
	16,00
	N.I.2

	58
	Lot 4 C
	DJ 204D
	Suraia – Vadu Rosca – Vulturu
	11,00
	N.I.3

	59
	Lot 4 C
	DJ 204D
	Vulturu – Hingulesti – Maluri
	9,00
	N.I.3

	60
	Lot 4 C
	DJ 204E
	Focsani (DN 2) – Petresti – Mircestii Vechi
	8,00
	N.I.2

	61
	Lot 4 C
	DJ 204E
	Mircestii Vechi – Ciuslea
	8,80
	N.I.3

	62
	Lot 4 C
	DJ 204E
	Ciuslea – Doaga (int. DN 24)
	7,40
	N.I.3

	63
	Lot 4 C
	DJ 204G
	Mircesti(DJ 204E) – Radulesti
	4,20
	N.I.3

	64
	Lot 4 C
	DJ 204G
	Radulesti – Biliesti
	2,40
	N.I.3

	65
	Lot 4 C
	DJ 204G
	Biliesti – Int. DJ 204D
	3,50
	N.I.2

	66
	Lot 4 C
	DJ 204G
	DJ 204D - Suraia
	1,50
	N.I.2

	67
	Lot 4 C
	DJ 204G
	Suraia –Botirlau
	4,30
	N.I.3

	68
	Lot 4 C
	DJ 205B
	Odobesti – Jaristea – Bolotesti
	8,62
	N.I.2

	69
	Lot 4 C
	DJ 205B
	Bolotesti – Tifesti – Satu Nou
	5,14
	N.I.3

	70
	Lot 4 C
	DJ 205E
	Lim. Jud. Galati – Ciuslea
	2,55
	N.I.2

	71
	Lot 4 C
	DJ 205E
	Ciuslea – Rachitosu – DN 2
	7,40
	N.I.2

	72
	Lot 4 C
	DJ 205E
	DN 2 (Bizighesti) – Tifesti
	10,10
	N.I.2

	73
	Lot 4 C
	DJ 205E
	Tifesti – Clipicesti
	5,00
	N.I.3

	74
	Lot 4 C
	DJ 205E
	Clipicesti – Iresti – Vidra
	12,00
	N.I.3

	75
	Lot 4 C
	DJ 205N
	Jaristeia (Int. DJ 205B ) – Scinteia
	10,00
	N.I.3

	76
	Lot 4 C
	DJ 205P
	Bolotesti (int. DN 2D) - Putna – Ivancesti
	6,00
	N.I.3

	77
	Lot 4 C
	DJ 205P
	Faurei – Garoafa
	2,00
	N.I.3

	78
	Lot 4 C
	DJ 205P
	Garoafa – Precistanu
	1,70
	N.I.3

	79
	Lot 4 C
	DJ 205P
	Balta Ratei -Mircestii Noi (int DJ204E)
	2,75
	N.I.3

	80
	Lot 4 C
	DJ 205P
	Int. DJ 204 E – Vinatori – int. DJ 204D
	6,20
	N.I.2

	81
	Lot 4 C
	DJ 205P
	Int. DJ 204D – Mindresti
	1,90
	N.I.3

	82
	Lot 4 C
	DJ 205P
	Lamotesti - Milcovul (int. DN 23A)
	1,70
	N.I.3

	83
	Lot 4 C
	DJ 205S
	Focsani – Cimpineanca
	4,30
	N.I.2

	84
	Lot 4 C
	DJ 205S
	Cimpineanca – Pietroasa – Olteni
	5,40
	N.I.3

	85
	Lot 4 C
	DJ 205S
	Olteni -Virtescoiu
	2,30
	N.I.3

	
	TOTAL
	
	85 sectoare
	606,61
	



Președintele
Consiliului Județean Vrancea
Nicușor HALICI


                                                                                      Contrasemnează,
                                                                                  Secretar general al județului
                                                                                        Raluca Dan

















	


	                          Anexa nr. 2
                                                                                          la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Sectoare N.I.4 și suprapuneri (neatribuite loturilor)
	Nr.
	DJ
	Sector
	N.I.4 (km)
	Suprapunere (km)

	1
	DJ 115
	Lim. Jud. Bacau – Gura Vaii
	8,60
	–

	2
	DJ 119C
	Lim. Jud. Bacau – Anghelesti
	6,00
	–

	3
	DJ 202F
	Bogza – Gugesti (DJ 204F)
	8,60
	–

	4
	DJ 204D
	Maluri - Maicanesti
	6,50
	–

	5
	DJ 204E
	Suprapunere DN 24
	–
	2,30

	6
	DJ 204E
	Intravilan Marasesti
	2,70
	–

	7
	DJ 204F
	Armeni – Oreavu
	6,70
	–

	8
	DJ 204G
	Suprapunere DJ 204D
	–
	2,50

	9
	DJ 204G
	Botirlau - Gologanu
	8,46
	–

	10
	DJ 204L
	Catauti - Lim. Jud. Buzau
	2,50
	–

	11
	DJ 204P
	Dealul Lung – Tinoasa
	1,00
	–

	12
	DJ 205B
	Gugesti – DN2
	1,95
	–

	13
	DJ 205B
	SUPRAPUNERE DN2
	1,00
	–

	14
	DJ 205H
	Domnesti - Pufesti
	3,00
	–

	15
	DJ 205H
	Pufesti - Calimanesti
	3,80
	–

	16
	DJ 205H
	Calimanesti – Padureni
	5,00
	–

	17
	DJ 205I
	Sovejana (Int. DN 2L) – DN 2
	5,50
	–

	18
	DJ 205I
	Suprapunere DN 2
	–
	0,35

	19
	DJ 205I
	DN 2 – Marasesti
	3,50
	–

	20
	DJ 205J
	Suprapunere DJ 205H
	–
	1,90

	21
	DJ 205L
	Suprapunere DN 2D
	–
	2,80

	22
	DJ 205L
	Negrilesti – Soveja (DN 2L)
	11,90
	–

	23
	DJ 205N
	Scinteia – Releu Magura
	11,00
	–

	24
	DJ 205P
	Ivancesti – Faurei
	3,00
	–

	25
	DJ 205P
	Precistanu – Balta Ratei
	4,80
	–

	26
	DJ 205P
	Suprapunere DJ 204E
	–
	1,05

	27
	DJ 205P
	Mindresti – Lamotesti
	1,60
	–

	28
	DJ 205R
	Suprapunere DN 2
	–
	2,10

	29
	DJ 241F
	Plesesti – Lim. Jud. Galati
	12,10
	–

	
	TOTAL
	
	119,22
	13,00
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                                                                                                                                 Anexa nr. 3
                                                                                       la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Bazele de deszăpezire și punctele de sprijin (după caz)
	Lot
	Unitate operativă
	Localitate / adresă
	Sectoare deservite
	Șef bază (nume, telefon)

	Lot 1 Nord-Est
	Baza Nord-Est
	...
	Sectoarele Lotului 1 (Anexa 1)
	...

	
	Punct de sprijin ...
	...
	...
	...

	Lot 2 Sud
	Baza Sud
	...
	Sectoarele Lotului 2 (Anexa 1)
	...

	
	Punct de sprijin ...
	...
	...
	...

	Lot 3 Nord-Vest
	Baza Nord-Vest
	...
	Sectoarele Lotului 3 (Anexa 1)
	...

	
	Punct de sprijin ...
	...
	...
	...

	Lot 4 Centru
	Baza Centru
	...
	Sectoarele Lotului 4 (Anexa 1)
	...

	
	Punct de sprijin ...
	...
	...
	...
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                                                                                                                                   Anexa nr. 4
                                                                                          la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026


– Utilaje și mijloace de intervenție pe baze
Dotare minimă conform AND 525-2013 (Varianta B): 67 de utilaje, din care 25 permanente în baze.
	Utilaj
	Baza NE
	Baza S
	Baza NV
	Baza C
	Total

	Autorăspânditor (ATB) echipat cu lamă
	9
	12
	8
	10
	39

	Autoîncărcător frontal pe roți
	2
	2
	2
	2
	8

	Autofreză
	1
	1
	1
	1
	4

	Buldoexcavator
	1
	1
	1
	1
	4

	Autogreder
	1
	1
	1
	1
	4

	Tractor 4x4 de mare capacitate cu lamă și plug
	1
	1
	1
	1
	4

	Autoturism 4x4 pentru patrulare
	1
	1
	1
	1
	4

	TOTAL
	16
	19
	15
	17
	67

	  din care permanente în bază
	6
	7
	5
	7
	25

	  mobilizare rapidă (max. 3 ore)
	5
	5
	5
	5
	20

	  mobilizare generală (max. 6 ore)
	5
	7
	5
	5
	22


*Numerele de înmatriculare, deservenții și telefoanele acestora se completează de prestatori înainte de ordinul de începere: ...
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		      Anexa nr. 5
                                                                                          la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Necesarul de materiale și eșalonarea stocurilor
Cantități estimate pe sezon, scenariu minim – maxim (tone):
	Material
	Lot 1 NE
	Lot 2 S
	Lot 3 NV
	Lot 4 C
	Total

	Amestec sare + nisip – răspândire mecanică
	914 – 2.377
	1.068 – 2.778
	609 – 1.583
	1.018 – 2.648
	3.609 – 9.386

	Amestec nisip + sare – răspândire manuală
	48 – 125
	56 – 146
	32 – 83
	54 – 139
	190 – 493

	Nisip – răspândire mecanizată
	36 – 95
	43 – 111
	24 – 63
	41 – 106
	144 – 375

	Nisip – răspândire manuală
	4 – 11
	5 – 12
	3 – 7
	5 – 12
	17 – 42

	Sare – răspândire mecanică
	9 – 23
	10 – 27
	6 – 16
	10 – 26
	35 – 92

	Sare – răspândire manuală
	1 – 3
	1 – 3
	1 – 2
	1 – 3
	4 – 11



Eșalonarea stocurilor de materiale chimice și amestecuri, conform art. 22 alin. (1) din AND 525-2013 (raportat la scenariul maxim):
	Termen
	Procent
	Lot 1 NE (t)
	Lot 2 S (t)
	Lot 3 NV (t)
	Lot 4 C (t)

	01.11.2026
	35%
	841
	983
	560
	937

	01.12.2026
	50%
	1.202
	1.404
	800
	1.338

	31.12.2026
	75%
	1.802
	2.106
	1.201
	2.008

	după necesitate
	100%
	2.403
	2.808
	1.601
	2.677



Stocul de carburant: minimum 14 zile de funcționare a utilajelor, menținut pe toată durata iernii (art. 23 din AND 525-2013): ... litri / bază.
Depozitul principal se află la fiecare bază. Depozitele mici (grămezi) se amplasează în punctele periculoase (rampe, pante, curbe, poduri) și pe sectoarele din capitolul 6; amplasamentele se stabilesc în teren și se consemnează în proces-verbal.
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				   Anexa nr. 6
                                                                                          la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Sectoare protejate cu panouri parazăpezi
CJ Vrancea pune la dispoziția prestatorilor 300 de panouri metalice. 
Termen de montare: 01.12.2026 (art. 20 din AND 525-2013).
	Nr.
	DJ
	Sector
	Poziție (km – km)
	Partea (dreapta / stânga)
	Nr. rânduri
	Lungime (m)
	Nr. panouri

	1
	DJ 205H
	Domnești – Păunești
	... – ...
	...
	...
	...
	...

	2
	DJ 204E
	Haret – Panciu
	... – ...
	...
	...
	...
	...

	3
	DJ 119C
	DN 2 – Ruginești
	... – ...
	...
	...
	...
	...

	4
	DJ 202E
	Obrejița – Sihlea
	... – ...
	...
	...
	...
	...

	5
	DJ 202F
	Bălești – Mihălceni
	... – ...
	...
	...
	...
	...

	6
	DJ 204D
	Focșani – Suraia
	... – ...
	...
	...
	...
	...

	7
	DJ 205E
	Ciuslea – Răchitosu – Garoafa
	... – ...
	...
	...
	...
	...

	8
	...
	Lot 3 Nord-Vest – sectoare expuse stabilite în teren
	... – ...
	...
	...
	...
	...



	Lot
	Montare panouri metalice (buc, min – max)
	Montare panouri din plastic (buc, min – max)
	Din stocul CJ (buc)

	Lot 1 Nord-Est
	41 – 203
	4 – 6
	...

	Lot 2 Sud
	47 – 237
	5 – 7
	...

	Lot 3 Nord-Vest
	27 – 135
	3 – 4
	...

	Lot 4 Centru
	45 – 226
	5 – 7
	...

	TOTAL
	160 – 801
	17 – 24
	300
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		                               Anexa nr. 7
                                                                                         la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026

– Coordonare operativă și mijloace de comunicare
	Structură
	Persoană de contact
	Telefon / stație

	Comandamentul de iarnă CJ Vrancea – dispecerat
	...
	...

	Dispecerat Lot 1 Nord-Est
	...
	...

	Dispecerat Lot 2 Sud
	...
	...

	Dispecerat Lot 3 Nord-Vest
	...
	...

	Dispecerat Lot 4 Centru
	...
	...

	ISU Vrancea – Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
	...
	...

	IPJ Vrancea – Serviciul Rutier
	...
	...

	Serviciul de Ambulanță Județean Vrancea
	...
	...

	DRDP Iași – SDN Focșani (pentru suprapunerile cu DN)
	...
	...
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		                                Anexa nr. 8
                                                                                          la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026


– Personal de intervenție și informare pe baze
	Bază
	Șef bază
	Mecanici / conducători auto
	Muncitori
	Personal dispecerat (ture)

	Baza Nord-Est
	...
	...
	...
	...

	Baza Sud
	...
	...
	...
	...

	Baza Nord-Vest
	...
	...
	...
	...

	Baza Centru
	...
	...
	...
	...
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		                               Anexa nr. 9
                                                                                         la anexa Hotărârii nr. 251 din 30.10.2026




– Semnalizare și echipamente pentru închiderea sectoarelor
	Bază
	Indicatoare „Drum închis” / ocolire (buc)
	Barieră mobilă (buc)
	Lămpi de semnalizare (buc)

	Baza Nord-Est
	...
	...
	...

	Baza Sud
	...
	...
	...

	Baza Nord-Vest
	...
	...
	...

	Baza Centru
	...
	...
	...
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